МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Информационные технологии»

Дисциплина «Проектный практикум»

Отчет по теме:

«Разработка веб-приложения «Календарь-трекер задач»»

Выполнили:

Студенты группы БПИ2504

Ирошников М. А.

Куруц В. М.

Николаев А. Е.

Москва, 2026 г.

Роли в комманде:

- Ирошников М.А - Фуллстек

- Николаев А.Е - Фронтенд

- Куруц В.М - Бекэнд

Общая информация

Цель проекта: Создание масштабируемого веб-приложения на базе фреймворка FastAPI, объединяющего функционал интерактивного календаря и системы управления задачами (task-tracker).

Основной стек технологий: Backend: FastAPI, Uvicorn, Pydantic.

  - Базы данных: PostgreSQL (основная), SQLite (для локальной разработки), SQLAlchemy (ORM), asyncpg / psycopg2.

  - Frontend / UI: HTML, Jinja2, PWA (Progressive Web App).

  - Авторизация и безопасность: PyJWT, bcrypt, passlib, cryptography.

  - Уведомления: WebPush (pywebpush).

  - Асинхронность и интеграции: aiohttp, asyncio, FastAPI.

Ход работы:

Этап 1: Разработка базового функционала (Недели 1-2)

- Задачи: Создание начальной версии веб-сервиса с отображением календаря (без системы регистрации пользователей и управления задачами).

- Реализация: * В качестве основы backend-части выбран современный асинхронный фреймворк FastAPI.

  - Разработан эндпоинт, при переходе на который пользователю отображается базовая структура календаря с разбивкой по месяцам и дням недели.

  - Для рендеринга страниц использован шаблонизатор Jinja2.

Этап 2: Интеграция менеджера задач и настройка БД (Недели 3-4)

- Задачи: Внедрение функционала task-manager (добавление и удаление задач), настройка базы данных, создание отдельной страницы для работы со списком задач.

- Реализация: * На начальном этапе в качестве временного решения использовалась СУБД SQLite3 (aiosqlite) для удобства локального контроля данных.

  - В дальнейшем осуществлен полноценный переход на надежную реляционную СУБД PostgreSQL для обеспечения масштабируемости.

  - Взаимодействие с базой данных реализовано через ORM SQLAlchemy (с использованием асинхронных драйверов asyncpg). Прописана логика поведения БД в ответ на различные действия пользователя.

  - Разработан интуитивно понятный пользовательский интерфейс (HTML-страницы), адаптированный для рядового пользователя.

Этап 3: Система авторизации и персонализация (Недели 5-8)

- Задачи: Внедрение безопасной системы аккаунтов, адаптация БД под многопользовательский режим, добавление функции редактирования задач.

- Реализация: * Разработана система управления аккаунтами с использованием современных стандартов безопасности (хэширование паролей через bcrypt и passlib, генерация токенов доступа с помощью PyJWT).

  - При регистрации данные пользователя валидируются через Pydantic и передаются на сервер в формате JSON.

  - Реализована строгая привязка создаваемых задач к конкретному авторизованному пользователю. В интерфейс добавлена функция редактирования ранее созданных записей.

Этап 4: Система Push-уведомлений (Недели 9-10)

- Задачи: Настройка автоматических оповещений о приближающихся сроках выполнения (дедлайнах) задач.

- Реализация: * Внедрена технология браузерных push-уведомлений для своевременного информирования пользователей.

  - Разработана подсистема и обновлена структура БД для хранения ключей подписки, позволяющая пользователям активировать получение уведомлений.

  - Техническая часть реализована с использованием библиотеки pywebpush и сопутствующих криптографических модулей.

Этап 5: Оптимизация интерфейса и PWA (Недели 11-12)

- Задачи: Адаптация HTML-страниц для корректного отображения на мобильных устройствах, внедрение технологии Progressive Web App (PWA).

- Реализация: * Интегрирована технология PWA, объединяющая возможности классических веб-сайтов и мобильных приложений. Это позволило реализовать функцию установки сервиса напрямую на смартфон или десктопное устройство пользователя.

  - Проведен рефакторинг, оптимизирована отдача статики (с помощью aiofiles) и HTML-кода для упрощения дальнейшего масштабирования.

  - Устранены выявленные мелкие ошибки.

Заключение и планы развития

Итоги: В ходе выполнения проекта был успешно разработан асинхронный и высокопроизводительный сервис управления задачами с использованием связки FastAPI + PostgreSQL. Проект обладает надежной системой авторизации, модулем браузерных уведомлений и поддержкой кроссплатформенной установки (PWA).

Планы на будущее:

- Развитие функционала: Дальнейшая поддержка проекта, устранение возникающих ошибок и добавление новых возможностей.

- Публичный релиз: Полноценное развертывание проекта (деплой) на удаленном сервере (production-окружение) для предоставления общего доступа.

- Расширение экосистемы: Развитие дополнительных модулей и интеграций на базе заложенной асинхронной архитектуры.